# 评论挖掘执行计划

5 路径参数确认清单 — 等待 Mason 审批

生成日期: 2026-04-08 | 版本: v0.1

生成日期: 2026-04-08

目的: 在开始写 mine_evidence.py 脚本之前, 先确认所有 5 条路径的关键词/品牌/账号/短句清单, 供 Mason review 和调整

总体规模:

5 条路径 / 645 个视频 / ~6400 个 HTTP 请求

预计耗时: 3.2 小时 (串行, sleep 1.5-2.5s 随机)

输出: ~15000 条高价值评论 + 结构化 JSON

风险: 低 (匿名 API + 限速保护 + 断点续跑)

____________________________________________________________

## Path 1 — 按金主品牌反推

逻辑: 金主投了谁 = 该品牌认为谁的受众能转化 → 这些视频评论区 = 已被商业化验证的付费倾向人群

用途: sanity check — 验证"这个赛道有没有品牌在砸钱"

采集参数:

每品牌搜 Top 20 视频 (按播放量排序)

每视频爬 30 条热评

总计: 4 × 20 = 80 视频 / ~900 请求

### 4 个品牌关键词

| # | 品牌 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cursor | AI 编程工具主力军, 国内商单最多 |
| 2 | Claude Code | 新一代 CLI Agent, 发展最快 |
| 3 | Notion AI | 个人效率 + AI 跨界的代表 |
| 4 | GitHub Copilot | 老牌 AI 编程助手, 大众认知度最高 |

备注:

去掉了: "OpenAI" (国内用不了, 评论会偏离实操) / "ChatGPT" (娱乐向太多)

可能补充: "Trae" (字节 Cursor 竞品) / "豆包" (国内主流) / "通义千问" — 但目前未加, 因为这 3 个的评论区偏向"国货厉害不厉害"口水仗, 不是实操痛点

要不要加/删?

☐ 加 Trae (字节 Cursor 替代)

☐ 加 Cline (VS Code AI agent 新秀)

☐ 加 通义灵码 (阿里 Copilot 替代)

☐ 删 Notion AI (怀疑评论区偏模板分享而非痛点)

☐ 你想加的其他品牌: _____

____________________________________________________________

## Path 2 — 新关键词轮次

逻辑: 用户的主动搜索词代表真实查询意图 → 搜出的视频下评论 = 已主动寻找解决方案的人

用途: 主要挖掘路径, 维护"需求词典"

避重: 昨天 AUDIENCE_PERSONAS v1.0 已经跑过这 16 个词, 本次不再重复:

独立开发者, 独立开发, 个人项目, 一人公司, AI 副业, 副业 程序员,
AI 编程, AI 产品, AI 应用 开发, AI 创业,
Cursor 编程, Vibe Coding, Claude Code,
SaaS 副业, 出海 SaaS, indie hacker

本次是新一批 12 个词, 方向更精准, 更接近"痛点"而非"话题"

采集参数:

每关键词搜 Top 15 视频

每视频爬 25 条热评

总计: 12 × 15 = 180 视频 / ~1800 请求

### 12 个新关键词 (分 3 组)

#### 组 A: 成本焦虑 (3 词)

| # | 关键词 | 挖什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | token 账单 | 真实使用成本抱怨 |
| 2 | API 成本 | 选型决策痛点 |
| 3 | Claude 4.5 | 新模型的实际体验 |

#### 组 B: 工程实践 (4 词)

| # | 关键词 | 挖什么 |
| --- | --- | --- |
| 4 | MCP | Anthropic 新协议, 国内认知空白 |
| 5 | Agent 工作流 | Agent 具体落地的痛点 |
| 6 | Prompt 工程 | 高级用户需求 (人群 E) |
| 7 | Context 管理 | 真实问题 (评论区高赞 [214] 的主题) |

#### 组 C: 方法论 (5 词)

| # | 关键词 | 挖什么 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Cursor 配置 | 上手 → 优化阶段的痛点 |
| 9 | PRD 模板 | 可抄作业的核心品类 |
| 10 | Vibe Coding | 非程序员群体的代表 (人群 C) |
| 11 | 独立开发 变现 | 付费意愿验证 (人群 B 主诉) |
| 12 | 35 岁 转型 | 人群 B 身份验证 |

要不要加/删?

☐ 加"充电 收益" (挖 B 站 UP 主的真实变现数据)

☐ 加"CLAUDE.md" (深度用户识别)

☐ 加"副业 第一单" (从 0 到 1 的真实案例)

☐ 删"Claude 4.5" (可能时效性太强)

☐ 你想加/删: _____

____________________________________________________________

## Path 3 — 4 Tier 1 竞品账号评论大挖

逻辑: 竞品的评论区 = 你的潜在受众的真实声音 (已被竞品吸引但未被完全满足)

用途: 质量最高的挖掘路径, 用于升级 AUDIENCE_PERSONAS v2.0

基础数据: 已有 4 个账号的 selected.tsv (Top 12 + Mid 33 + Bot 12), 每个 57 视频

采集参数:

每账号的全部 57 视频

每视频爬 25 条热评

总计: 4 × 57 = 228 视频 / ~2300 请求

### 4 个竞品账号

| # | 账号 | mid | 粉丝 | 赛道 | 为什么挖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序员鱼皮 | 12890453 | 877k | 独立开发/AI 编程 | 最接近 Mason 的赛道, Top 12 评论已有 [550/358 赞] 高价值 |
| 2 | ezindie 小产品变现 | 1577804 | 53k | 独立开发 (红利已过) | 反面教材 — 挖"为什么他会衰减", 以及评论区对"国外案例"的失望声音 |
| 3 | 小Lin 说 | 2019740 | 7.1M | 财经 | 虽非同赛道, 但受众画像里的"35+ 想转型"人群可能重叠 |
| 4 | 巫师财经 | 2019740 | 4.18M | 财经 | 巫师的 Top 12 评论有大量"老板/老板娘/我做生意" 评论 — 他们是 AI 工具的隐藏需求方 |

注意:

只爬评论, 不再跑 Grid (Grid 昨天已经做完了)

4 个账号的 selected.tsv 已经在 batch-2026-04/ 下, 脚本直接读

要不要加/删 Tier 1 账号?

当前是 4 账号 / 228 视频 / ~2300 请求 / 约 1.5-2.5 小时

如果想砍: 只爬鱼皮 + ezindie (独立开发赛道, 去掉 2 个财经账号) → 降为 114 视频 / ~1200 请求 / ~50 min

如果想加: 加 Genji 老号 (mid=49746395, PR 教程, 设计师向)?

☐ 砍到 2 账号 (鱼皮 + ezindie)

☐ 保持 4 账号 (推荐)

☐ 加 Genji 老号

☐ 你的其他决策: _____

____________________________________________________________

## Path 3b — Genji 新号专属挖掘

逻辑: Genji 新号是和 Mason 定位最接近的账号 (百大 UP 主 + AI 副业 + 实操 + 教会), 他的评论区 = 最高质量的目标用户声音

用途: 战略级挖掘 — 作为 Mason 的主要参照系

基础数据 (已 probe):

账号: GenJi是真想教会你AI (mid=491266931)

视频数: 77 个 (全量)

第一个视频已测试评论 — 金矿质量确认: [103 赞] "学 AI 能不能赚钱不一定, 但教你的人肯定能赚钱"

采集参数:

全量 77 视频

每视频爬 50 条热评 (比其他路径多, 因为这是重点)

总计: 77 视频 / ~800 请求 / ~20-30 min

### 为什么给 Genji 额外多的评论配额?

相比其他路径每视频 25-30 条评论, Genji 给 50 条, 原因:

他的定位最接近 Mason → 评论区人群重叠度最高

他的视频数相对少 (77 vs Tier 1 的 57×4 = 228), 总预算低, 可以多挖

他是百大 UP 主, 评论质量和数量比普通号高

他的评论可能包含"从 PR 教程粉丝 → 转 AI 副业"的迁移信号, 值得细看

### 是否要做 Grid 分析?

不做。Grid 需要音频下载 + whisper 转录 + 9 check 打分, 成本 2-4 小时 + 1 GB 磁盘。今天先只拿评论, Grid 留到下个 session 再决定要不要做。

____________________________________________________________

## Path 4 — 行动导向短句

逻辑: 真正有付费意愿的不是"求资料"的, 是"我试了但卡住了"的 — 精准短句能抓到这部分人

用途: 高信号密度挖掘, 样本少但质量极高

采集参数:

每短句搜 Top 10 视频 (样本少所以控制规模)

每视频爬 30 条热评

总计: 8 × 10 = 80 视频 / ~600 请求 / ~15-25 min

### 8 个行动短句

| # | 短句 | 挖什么样的用户 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cursor 太贵 | 已用 Cursor, 卡在成本焦虑 |
| 2 | Claude 限额 | 已用 Claude, 遇到配额限制 |
| 3 | token 花完 | 真实使用者, 有具体数字 |
| 4 | AI 代码跑不通 | 已动手但遇到 bug 的用户 |
| 5 | AI 写的不能用 | 真实抱怨, 往往有具体场景 |
| 6 | AI 编程 踩坑 | 已经上路但在交学费的用户 |
| 7 | 一人公司 | solopreneur 身份, 人群 B 最核心 |
| 8 | 副业 AI | 变现意愿最明确 |

注意:

这些短句在 B 站搜索结果可能较少 (因为大多数视频标题不会写这种"负面"词)

但评论区里会大量出现这些词, 所以我们还会做"评论内全文搜索"作为补充 (脚本里实现)

要不要加/删?

☐ 加"35 岁 失业" (人群 B 最焦虑词)

☐ 加"副业 月入" (验证真实收入数字)

☐ 加"独立开发 亏"

☐ 加"AI 工具 白给"

☐ 删"一人公司" (昨天已爬过)

☐ 你想加/删: _____

____________________________________________________________

## 5 条路径汇总表

| 路径 | 对象 | 搜索词/账号数 | 视频数 | 每视频评论 | 总请求 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 品牌反推 | 4 品牌 | 4 | 80 | 30 | ~900 | 25-40 min |
| 2 新关键词 | 12 新词 | 12 | 180 | 25 | ~1800 | 1-1.5 h |
| 3 4 竞品 | 4 账号 | 4 | 228 | 25 | ~2300 | 1.5-2.5 h |
| 3b Genji 新号 | 1 账号 | 1 | 77 | 50 | ~800 | 20-30 min |
| 4 行动短句 | 8 短句 | 8 | 80 | 30 | ~600 | 15-25 min |
| 总计 | — | — | 645 | avg 30 | ~6400 | 3.2-5.5 h |

____________________________________________________________

## 限速和错误处理策略

### 基本规则

每请求 sleep 1.5-2.5s (随机)

遇到 HTTP 412 或 code=-412 → 立即停止该路径, 等待 10 分钟后 resume

遇到 HTTP 403 → 指数退避 (20s → 40s → 80s)

每 50 个视频写一次 _progress.json, 方便 resume

### 输出结构

evidence-2026-04-08/
├── path1_brand/
│   ├── _keywords.json
│   ├── search_results.json
│   ├── comments/BV*.json  (每 BV 一个)
│   └── _progress.json
├── path2_keywords/
│   └── ... (同上)
├── path3_competitor/
│   ├── yupi/comments/
│   ├── ezindie/comments/
│   ├── xiaolin/comments/
│   ├── wushi/comments/
│   └── _progress.json
├── path3b_genji/
│   ├── video_list.json     # 77 BV + metadata (title/view/reply)
│   ├── comments/
│   └── _progress.json
├── path4_action_verbs/
│   └── ... (同上)
└── _summary.json           # 所有路径跑完后的总汇

### 断点续跑

每条路径独立 progress

挂了之后重跑 python mine_evidence.py --resume 会自动跳过已完成的

每条评论独立 json 文件, 不会因为中断丢数据

____________________________________________________________

## Mason 需要做的 5 个决策

### 决策 1: Path 1 品牌清单 OK 吗?

当前: Cursor / Claude Code / Notion AI / GitHub Copilot

☐ OK, 保持 4 个

☐ 加 _____

☐ 删 _____

____________________________________________________________

### 决策 2: Path 2 新关键词清单 OK 吗?

当前: 12 个词 (成本焦虑 3 + 工程实践 4 + 方法论 5)

☐ OK, 保持 12 个

☐ 加 _____

☐ 删 _____

____________________________________________________________

### 决策 3: Path 3 竞品账号 OK 吗?

当前: 4 账号 (鱼皮 + ezindie + 小Lin 说 + 巫师财经)

☐ OK, 保持 4 个 (推荐)

☐ 砍到 2 个 (鱼皮 + ezindie), 省 1 小时

☐ 加 Genji 老号

☐ 其他: _____

____________________________________________________________

### 决策 4: Path 4 行动短句 OK 吗?

当前: 8 个短句 (成本 3 + 实操失败 3 + 身份 2)

☐ OK, 保持 8 个

☐ 加 _____

☐ 删 _____

____________________________________________________________

### 决策 5: 总预算 OK 吗?

当前: 645 视频 / ~6400 请求 / 3.2-5.5 小时

☐ OK, 全量跑 (推荐)

☐ 砍到 3 路径 (Path 3 + 3b + 4), 约 1.8-3 小时

☐ 只跑 Genji + 短句 (Path 3b + 4), 约 35-55 分钟 (最快验证)

____________________________________________________________

## 决策完成后下一步

你回复 5 个决策的选择

我根据决策更新参数, 开始写 mine_evidence.py (预计 20-30 min)

脚本写好后, 跑一个 mini test (1 条关键词 × 2 视频, 5 分钟, 验证无误)

Mini test 通过后, 交给你在终端 background 跑完整挖掘

跑完你 ping 我, 我读数据做聚类 + 写 AUDIENCE_PERSONAS v2.0

____________________________________________________________

## 版本

v0.1 (2026-04-08) — 首次 5 路径挖掘计划, 等待 Mason approval